| XX项目软件测试计划 编制; 王君亦; 审核; 张晓峰; 批准; 王永强. 角色; 软件测试工程师; 角色; 项目管理高级工程师; 角色; WFSS副总经理. 日期; 2026/6/3; 日期; 2026/6/3; 日期; 2026/6/3. 发行部门：; 技术研究院; 保密等级：; ☐绝密; ☐机密; ☑秘密; ☐公开. - Signatures签字. |
| --- |
| Prepared by编制 | Reviewed by审核 |  | Approved by批准 |
| Name / Department 姓名 / 部门 | Responsible leader 分管领导 | Department head 部门主管 | (Vice) General manager （副）总经理 |

目录

Signatures签字	2

1 文档变更历史	5

2 模板变更历史	5

3 术语和定义	5

4 简介	5

4.1 目的	5

4.2 范围	6

4.3 参考	6

5 测试计划	6

5.1 整体测试计划	6

5.2 回归测试计划	6

6 测试任务与人员安排	7

6.1 工作量估计	7

6.2 人员及进度	7

6.3 人员和培训需求	7

7 测试判定准则	8

7.1 测试结果判定准则	8

7.2 测试结论判定准则	8

8 软件单元验证	8

8.1 静态代码分析	8

8.1.1 测试对象	8

8.1.2 测试独立性	9

8.1.3 测试指标	9

8.1.4 测试条件	9

8.1.4.1 入口条件	9

8.1.4.2 出口条件	9

8.1.4.3 暂停条件	9

8.1.4.4 恢复条件	9

8.1.5 测试环境及资源安排	10

8.1.6 交付物及存档	10

8.2 软件单元测试	10

8.2.1 测试对象	10

8.2.2 测试独立性	10

8.2.3 测试指标	10

8.2.4 测试条件	11

8.2.4.1 入口条件	11

8.2.4.2 出口条件	11

8.2.4.3 暂停条件	11

8.2.4.4 恢复条件	11

8.2.5 测试环境及资源安排	11

8.2.6 测试方法	12

8.2.6.1 测试用例设计方法	12

8.2.6.2 单元测试方法	12

8.2.7 交付物及存档	12

9 软件集成和集成测试	12

9.1 软件集成策略	12

9.2 集成测试	13

9.2.1 测试对象	13

9.2.2 测试独立性	13

9.2.3 测试条件	13

9.2.3.1 入口条件	13

9.2.3.2 出口条件	13

9.2.3.3 暂停条件	13

9.2.3.4 恢复条件	14

9.2.4 测试环境及资源安排	14

9.2.5 测试方法	14

9.2.5.1 测试用例设计方法	14

9.2.5.2 集成测试方法	14

9.2.6 交付物及存档	14

10 软件合格性测试	15

10.1 测试对象	15

10.2 测试独立性	15

10.3 测试条件	15

10.3.1 入口条件	15

10.3.2 出口条件	15

10.3.2.1 暂停条件	15

10.3.2.2 恢复条件	16

10.4 测试环境及资源安排	16

10.5 测试方法	16

10.5.1 测试用例设计方法	16

10.5.2 软件合格性测试方法	16

10.6 交付物及存档	16

文档变更历史

| 版本 | 作者 | 时间 | 状态 | 批准人 | 变更描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V0.01 | 王君亦 | 2026/4/30 | 草稿 |  | 初始版本 |
| V0.02 | 王君亦 | 2026/4/30 | 草稿 |  | - 增加小节：测试环境与资源安排 - 在测试内容和集成策略中增加ASW的内容 - 增加小节：测试独立性 |
| V1.0 | 王君亦 | 2026/6/3 | 发布 | 王永强 张晓峰 | 在ELM中发布 |

模板变更历史

| 版本 | 作者 | 时间 | 状态 | 批准人 | 变更描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V0.01 | 王君亦 | 2026/4/30 | 草稿 |  | 初始版本 |
| V1.0 | 王君亦 | 2026/5/7 | 发布 | 王永强 张晓峰 | 在ELM中发布 |

术语和定义

| 术语/缩写 | 含义/解释 |
| --- | --- |
| SUT | System Under Test 被测系统 |
| CAN | Controller Area Network 控制器局域网 |
| HIL | Hardware-in-the-Loop 硬件在环 |
| IDE | Integrated Development Environment 集成开发环境 |

简介

目的

[简述编写本测试计划的核心意图。说明该文档旨在规划、管理和控制角雷达软件的整个验证与确认活动，确保软件质量满足需求，并符合ASPICE SWE.4/5/6的过程要求。]

[举例：

本计划旨在定义角雷达感知算法及基础软件（BSW）的验证策略。目的是通过系统化的测试活动，证明软件满足需求规范及功能安全（ISO 26262 ASIL-B）要求，并为SWE.4至SWE.6提供过程证据。]

范围

[描述具体的项目型号和产品名称，界定测试计划覆盖的边界。明确指出哪些软件组件、模块或接口在测试范围内。]

参考

[列出制定本计划所依据的上游文档、标准或规范。]

| 编号 | 文件名&发布者 |
| --- | --- |

测试计划

整体测试计划

[提供测试活动的高级时间表，包括关键里程碑、各阶段的起止日期以及与开发进度的依赖关系。]

| 开始时间 | 结束时间 | 测试任务 |
| --- | --- | --- |
| 2026-05-10 | 2026-05-20 | 静态分析和单元测试（包括缺陷修复和回归测试） |
| 2026-05-21 | 2026-06-05 | 软件集成与集成测试（包括缺陷修复和回归测试） |
| 2026-06-06 | 2026-06-20 | 软件在环仿真测试 |
| 2026-06-21 | 2026-06-30 | 软件回归测试 |

回归测试计划

[规定在软件发生变更（如Bug修复、算法优化、配置更新）后，如何重新执行测试以确保原有功能未受影响。策略需平衡测试覆盖率与执行效率。]

针对不同的变更，可以采取以下一种或多种回归策略：

- 自动化回归：利用HIL平台建立自动化回归测试套件。对于每次夜间构建的版本，自动运行覆盖核心算法逻辑，确保基础性能不退化。

- 基于风险的回归：针对修改项，识别影响的范围。如修改了“CAN通信驱动”，则重点回归所有报文周期、信号精度及诊断服务相关用例。

- 缺陷回归：对所有已修复的缺陷执行“重测”，并执行其关联的周边功能测试，防止引入副作用。

- 全量回归：在新一轮全量测试或发布候选版本阶段，执行包含所有P0-P2级用例的全量回归。

测试任务与人员安排

工作量估计

[测试工作量主要包含用例设计、用例执行及问题分析，其中问题分析会对实际工作量有一定的影响。

首先，测试工程师需提供用例设计及执行需要的时间及问题分析需要的时间。

其次，根据测试范围统计出此次需要进行测试的用例数。

最后，根据上面的时间及数量估算出一个总的工作量，考虑到实际测试时问题分析的影响，给出一个最大工作量。]

| 待测用例数 | 已有用例数 | 待设计用例数 | 用例设计时间 （人/日） | 用例执行时间 （人/日） | 最大时间 （人/日，含余量） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

人员及进度

[测试人员的安排主要依据项目的开发计划，如果项目开发计划预留给测试的时间比较紧，则根据工作量估算出需要的测试人员的数量，然后对测试任务进行划分，这种情况下需要保证测试人员的可用率及成熟率高。

如果项目开发计划预留给测试的时间比较充裕，则依据现有可分配的测试人员估算出测试完成的时间，进行任务的划分，这种情况下可以让新进测试人员参与学习，培养能力。]

| 测试人员 | 任务描述 | 起始日期 | 工作量（日） |
| --- | --- | --- | --- |

人员和培训需求

[说明测试团队的人员配置计划，以及为了完成特定测试任务（如使用新工具、理解复杂业务）所需的技能培训。]

| 测试人员 | 培训内容 | 时间 |
| --- | --- | --- |

测试判定准则

测试结果判定准则

[定义测试结果的OK/NG的判定标准。]

[举例：

以下给出一种判定方法作为参考：

如实际测试现象与预期结果完全一致的，为OK；

实际测试结果与预期结果存在差异，或因被其他测试用例阻断而无法测试的，为NG，且NG的测试用例需要在测试备注中说明情况。]

测试结论判定准则

[定义测试报告中给出的测试结论“通过”、“有条件通过”、“不通过”的判定标准。]

[举例：

以下给出一种判定方法作为参考：

若全部用例均测试通过，则测试结论为“通过”；若存在不通过的测试用例，可以将用例的优先级作为判定依据，低优先级用例不通过的，则测试结论为“有条件通过”，并在测试报告中说明风险点（需注意正式版本的测试结论不允许“有条件通过”），其他优先级用例不通过的，测试结论均为“不通过”。]

软件单元验证

静态代码分析

测试对象

在不执行代码的前提下，对软件源代码、配置文件及相关设计文档进行的验证活动。具体如下：

- 软件源代码：涵盖所有手写及自动生成的源代码文件，包括模块逻辑代码、接口实现代码、数据处理代码、异常处理代码等。

- 代码配置文件：包括编译器配置、静态分析工具配置、编码规范配置文件等影响代码编译和静态检查的配置项。

- 软件详细设计文档：作为代码静态测试的基准依据，涵盖模块接口定义、数据结构设计、算法逻辑描述、安全约束说明等内容。

测试独立性

由软件组测试人员触发QAC扫描完成本测试。

测试指标

- 满足QAC规则：

通过Helix QAC来对MISRA规则进行检测，此时需要关注的严重度等级为MISRA的3个严重度等级：强制性、要求性、简易性。

·强制性（Mandatory）（7-9）的诊断消息为0。

·要求性（Required）（2-6）的诊断消息<200：如果不影响项目的话，可以在给出形式化背离流程的前提下（提供不影响的证据）进行屏蔽。

·针对建议性（Advisory）（0-1）的诊断消息允许存在，但应该在合理可行的情况下遵循它们，也可以屏蔽，不需要给出形式化背离流程。

- 满足代码结构度量要求：

·路径复杂度（STPTH）≤1000

·GO语句数量（STGTO）= 0

·函数圈复杂度（STCYC）≤20

·调用此函数的函数（STM29）≤12

·函数参数的个数（STPAR）≤7

·函数控制结构最大嵌套层数（STMIF）≤6

测试条件

入口条件

- 软件单元源代码已完成开发阶段自检，无明显语法错误、编译错误，代码提交至GIT测试版本。

- 软件代码评审报告已审批并发布。

- 静态代码测试环境搭建完成、工具部署配置完成。

出口条件

- 待测试代码模块100%完成静态扫描，无遗漏未扫描模块。

- 测试结果满足测试指标的要求。

- 《QAC扫描报告》、测试过程数据与日志已确认并发布，并通知相关方。

暂停条件

- 不满足以上任一入口条件。

- 代码出现报错导致无法扫描。

- 测试期间发生版本变更，即开发人员在测试期间提交新的代码版本，静态扫描结果失效。

恢复条件

- 暂停的根本原因已查明并消除

测试环境及资源安排

[此节需要明确测试环境/测试场所（外场、实验室、台架）/是否依赖外包公司，需要明确每个资源的使用时间以及个数。]

| 描述 | 工具/环境 | 使用时间 | 个数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 静态代码扫描工具 | Helix QAC_V24.4 | 2026.5.1-2026.5.20 | 1 |
| 主机环境 | Windows 10，64bit | - | - |
| 报告输出环境 | HTML | - | - |

交付物及存档

[列出测试过程结束后需要提交的所有文档、数据和报告，及存放路径。]

测试用例存放路径：

链接

测试用例评审报告存放路径：

链接

测试过程数据与日志存放路径：

链接

测试报告存放路径：

链接

问题追踪记录：

链接

软件单元测试

测试对象

软件单元测试是对软件详细设计和代码进行的验证活动。具体如下：

1. 软件详细设计：定义了模块的输入 / 输出、数据结构、算法逻辑、接口细节。

2. 手写代码：根据详细设计直接使用IDE进行的手动编码。

测试独立性

由软件组测试人员完成本测试。

测试指标

覆盖度指标达标：

语句覆盖（C0）达到100%

分支覆盖（C1）达到100%

测试条件

入口条件

- 《软件详细设计规范》已审批并发布。

- 静态代码分析已完成，扫描覆盖率达到100%，MISRA规则、结构度量要求均以满足，代码已提交至GIT测试版本并冻结。

- 《软件单元测试用例》、《软件单元测试用例评审报告》已审批并发布。

- 被测单元与《软件单元测试用例》、《软件详细设计规范》可追溯。

- 测试环境搭建完成、工具部署配置完成。

出口条件

- 测试用例执行率达到100%，若存在未执行的测试用例，需满足以下条件其中之一：相应风险评估未发现问题；已获客户批准。

- 测试结果满足测试指标的要求。

- 缺陷修复率达到100%，若存在未修复的缺陷，需满足以下条件其中之一：相应风险评估未发现问题；已获客户批准。

- 《软件单元测试报告》、测试过程数据与日志已确认并发布，并通知相关方。

暂停条件

- 不满足以上任一入口条件。

- 在测试初期发现大量缺陷，表明代码质量极差，继续测试将浪费资源，需打回开发人员重构或全面修正。

- 测试期间发生版本变更，即开发人员在测试期间提交新的代码版本，测试用例失效。

- 单元测试工具、编译器或硬件仿真器出现故障，导致测试无法正常开展。

恢复条件

- 入口条件已满足。

- 开发人员已完成代码优化，代码质量显著改善，且通过静态代码分析。

- 版本冻结，不再提交非紧急变更，冻结的版本通过静态代码分析。

- 环境与工具恢复正常。

测试环境及资源安排

[此节需要明确测试环境/测试场所（外场、实验室、台架）/是否依赖外包公司，需要明确每个资源的使用时间以及个数。]

| 描述 | 工具/环境 | 使用时间 | 个数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试工具 | VectorCAST/C++2025SP1 | 2026.5.21-2026.6.12 | 5 |
| 编译器 | 交叉编译链tiarmclang（ti-cgt-armllvm_3.2.2.LTS） | 2026.5.21-2026.6.12 | 5 |
| 仿真器 | Trace32模拟器 | 2026.5.21-2026.6.12 | 5 |
| 主机环境 | Windows 10，64bit | - | - |
| 报告输出环境 | HTML | - | - |

测试方法

测试用例设计方法

- 等价类划分法：在等价类区间内，随机抽取数据，避免有规律抽取。

- 边界值：取边界值作为测试数据。

单元测试方法

- 基于需求测试：参考详细设计文档进行测试。

- 接口测试：验证数据传递，测试输入的临界值。

交付物及存档

[列出测试过程结束后需要提交的所有文档、数据和报告，及存放路径。]

测试用例存放路径：

链接

测试用例评审报告存放路径：

链接

测试过程数据与日志存放路径：

链接

测试报告存放路径：

链接

问题追踪记录：

链接

软件集成和集成测试

软件集成策略

软件主要包含两个部分：

·Main Subsystem（MSS）

·Radar Subsystem（RSS）

MSS包括以下组件：OS、CAN、MMW、APP、CDD、DCM、DEM。目前代码在GIT中进行管控。应用软件代码位于应用软件流，代码集成前，需要算法提交代码。集成策略如下：

1.	优先集成OS和CAN，确保TASK的调度正常、CAN通信正常

2.	集成MMW（射频），确保雷达能够正常发波（电流跳动）

3.	再集成APP，APP包括所有的应用软件代码，确保集成后不影响第1、2步骤的功能。

4.	集成CDD、DCM、DEM，确保诊断功能正常，诊断服务有响应。

5.	集成感知算法和数据处理算法，确保集成后有点云输出，且数据正确。

6.	集成所有雷达功能算法，确保集成后不影响原有功能，雷达电流正常。

RSS软件为TI的固件程序，不需要用户自己实现。

当代码集成时，应用软件工程师需要以邮件的形式申请并通知相关方：

·软件架构工程师

·算法主管

·开发主管

申请审核通过后，应用软件工程师可将相应的应用软件代码，基础软件代码集成到最终的项目工程中。

使用TI的C编译器，分别生成可执行文件.out，最后使用使用TI提供的MulticoreGen工具来生成appimage，appimage最终会把被SBL加载到AWR2E44LC的RAM上执行。

集成测试

测试对象

1. 软件架构设计。

2. 手写代码集成：根据架构设计文档，针对函数进行集成。

测试独立性

由软件组测试人员完成本测试。

测试条件

入口条件

- 《软件架构设计规范》已审批并发布。

- 软件单元测试，代码覆盖率达到100%，代码已提交至GIT测试版本并冻结。

- 《软件集成测试用例》、《软件集成测试用例评审报告》已审批并发布。

- 被测组件与《软件集成测试用例》、《软件架构设计规范》可追溯。

- 测试环境搭建完成、工具部署配置完成。

- 冒烟测试通过，对集成后的软件版本进行了基本的冒烟测试，确保主流程通畅，ECU能够正常启动且无阻塞性崩溃。

出口条件

- 测试用例执行率达到100%，若存在未执行的测试用例，需满足以下条件其中之一：相应风险评估未发现问题；已获客户批准。

- 集成测试执行通过率达到100%。

- 缺陷修复率达到100%，若存在未修复的缺陷，需满足以下条件其中之一：相应风险评估未发现问题；已获客户批准。

- 《软件集成测试报告》、测试过程数据与日志已确认并发布，并通知相关方。

暂停条件

- 不满足以上任一入口条件。

- 在测试初期发现大量缺陷。

- 测试期间发生版本变更，即开发人员在测试期间提交新的代码版本，测试用例失效。

- 测试工具、编译器或硬件仿真器出现故障，导致测试无法正常开展。

恢复条件

- 入口条件已满足。

- 开发人员已完成代码优化，代码质量显著改善，且通过软件单元验证。

- 版本冻结，不再提交非紧急变更，冻结的版本通过软件单元验证。

- 环境与工具恢复正常。

测试环境及资源安排

[此节需要明确测试环境/测试场所（外场、实验室、台架）/是否依赖外包公司，需要明确每个资源的使用时间以及个数。]

| 描述 | 工具/环境 | 使用时间 | 个数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试工具 | VectorCAST/C++2025SP1 | 2026.5.21-2026.6.12 | 5 |
| 编译器 | 交叉编译链tiarmclang（ti-cgt-armllvm_3.2.2.LTS） | 2026.5.21-2026.6.12 | 5 |
| 仿真器 | Trace32模拟器 | 2026.5.21-2026.6.12 | 5 |
| 主机环境 | Windows 10，64bit | - | - |
| 报告输出环境 | HTML | - | - |

测试方法

测试用例设计方法

- 等价类划分：在等价类区间内，随机抽取数据，避免有规律抽取；

- 边界值：取边界值作为测试数据；

集成测试方法

- 基于需求测试：参考集成需求文档进行测试；

- 接口测试：验证数据传递，测试输入的临界值。

- 控制流验证：验证核心业务流程中多模块协同的正确性。

交付物及存档

[列出测试过程结束后需要提交的所有文档、数据和报告，及存放路径。]

测试用例存放路径：

链接

测试用例评审报告存放路径：

链接

测试过程数据与日志存放路径：

链接

测试报告存放路径：

链接

问题追踪记录：

链接

软件合格性测试

测试对象

- CAN Diagnostic

- CAN Communication

- FBL (Flash BootLoader)

- NM (Network Management)

- TimeSync

- 基础指标验证测试（如距离、速度及方位角探测）

- 雷达功能验证，如BSD/DOW/LCA/RCTA/RCTB/RCW预警功能验证。

测试独立性

由软件组测试人员完成本测试。

测试条件

入口条件

- 《软件需求规范》已审批并发布。

- 集成测试已完成并通过，代码已提交至GIT测试版本并冻结。

- 《软件合格性测试用例》、《软件合格性测试用例评审报告》已审批并发布。

- 功能与《软件合格性测试用例》、《软件需求规范》可追溯。

- 测试环境搭建完成、工具部署配置完成。

- 冒烟测试通过，对交付的完整软件版本进行了冒烟测试，确保角雷达ECU能够正常启动、无阻塞性崩溃，且核心功能（如基本目标探测与CAN报文输出）运行正常。

出口条件

- 测试用例执行率达到100%，若存在未执行的测试用例，需满足以下条件其中之一：相应风险评估未发现问题；已获客户批准。

- 测试执行通过率达到100%。

- 缺陷修复率达到100%，若存在未修复的缺陷，需满足以下条件其中之一：相应风险评估未发现问题；已获客户批准。

- 《软件合格性测试报告》、测试过程数据与日志已确认并发布，并通知相关方。

暂停条件

- 不满足以上任一入口条件。

- 在测试初期发现大量缺陷。

- 测试期间发生版本变更，即开发人员在测试期间提交新的代码版本，测试用例失效。

- 测试工具、编译器或硬件仿真器出现故障，导致测试无法正常开展。

恢复条件

- 入口条件已满足。

- 开发人员已完成缺陷修复，且通过软件单元验证和软件集成测试。

- 版本冻结，不再提交非紧急变更，冻结的版本通过软件单元验证和软件集成测试。

- 环境与工具恢复正常。

测试环境及资源安排

[此节需要明确测试环境/测试场所（外场、实验室、台架）/是否依赖外包公司，需要明确每个资源的使用时间以及个数。]

| 描述 | 工具/环境 | 使用时间 | 个数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 雷达样件 | B样/C样 | 2026.6.13-2026.7.12 | 5 |
| 测试环境 | CANoe16.0/CarMaker 9.0 | 2026.6.13-2026.7.12 | 5 |
| 总线资源 | VN5620（4路车载以太网+2路CAN/CANFD通道）、VN1640A（需扩展） | 2026.6.13-2026.7.12 | 5 |
| 总线干扰资源 | VH6501 | 2026.6.13-2026.7.12 | 5 |
| 参数标定 | CANape及CANoe Option.AMD/XCP（需扩展） | - | - |
| 测试编辑语言 | CANoe CAPL | - | - |
| 主机环境 | Windows 10，64bit | - | - |

测试方法

测试用例设计方法

- 需求分析法

- 等价类划分法

- 边界值

- 错误猜想

软件合格性测试方法

- 基于法规需求测试：参考法规需求文档进行测试；

- 功能测试：参考软件需求文档进行测试。

- 故障注入测试：基于总线故障注入，如CAN/CANFD通信故障

交付物及存档

[列出测试过程结束后需要提交的所有文档、数据和报告，及存放路径。]

测试用例存放路径：

链接

测试用例评审报告存放路径：

链接

测试过程数据与日志存放路径：

链接

测试报告存放路径：

链接

问题追踪记录：

链接